Студент: Власов Александр Александрович, КЭ-342

ФИО полностью, группа

Руководитель: доцент кафедры СП, к.п.н Гисс Елена Ивановна

Ученая степень, ФИО

Тема: Разработка веб-приложения для онлайн-бронирования номеров в сети отелей на платформе Django.

Календарный план
выполнения курсовой работы (КР) бакалавра

| № п/п | Этап | Длительность* | Срок сдачи | Отчетность | Подпись научного рук-ля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Введение и обзор литературы | 3 недели | 25 февраля | - Текст введения. - Список литературы. |  |
|  | Разработка модели, проектирование системы | 1 месяц | 25 марта | Текст гл. 1 (теоретическая часть). |  |
|  | Программная реализация системы | 2 месяца | 25 апреля | - Программная система. - Текст гл. 2 (реализационная часть). |  |
|  | Тестирование и отладка системы, эксперименты | 2 недели | 10 мая | - Набор тестов. - Текст гл. 3 (экспериментальная часть). |  |
|  | Компоновка текста | 2 недели | 25 мая | Полный текст КР, проверенный научным руководителем. |  |
|  | Подготовка презентации и доклада | 1 неделя | 30 мая | Презентация доклада в PowerPoint. |  |

Задание принял к исполнению				_______________/________________

* Этапы {2,3}; {3,4}; {5,6} рекомендуется выполнять параллельно.